# 投标助手软件方案评估与完整建设方案（修订版）

文档版本：V1.1
编制日期：2026-04-24
修订日期：2026-04-25
编制目的：基于《投标助手软件》草稿计划书，对系统定位、业务范围、功能模块、技术架构、数据安全、实施路线、风险控制和开发优先级进行完整细化与评估。
本次修订：将“项目登记”升级为“项目管理”，增加项目登记、项目修改、项目查询闭环；补充客户端导出供货范围、报价文件等资料时可选择中文/英文版本。

## 1. 项目背景与建设目标

### 1.1 项目背景

投标工作通常涉及大量重复性、资料性和格式性工作，包括技术资料插入、商务资料整理、资质文件引用、供货范围编制、报价文件生成、项目编号登记、历史资料复用等。当前如果依靠人工整理，容易出现以下问题：

- 技术、商务、资质资料版本不统一；

- 投标文件插入资料效率低；

- PDF、Word、图片、文本等资料格式混杂，人工处理耗时；

- 项目信息、供货范围、报价文件之间缺少统一关联；

- 部门之间资料和价格数据需要隔离；

- 授权和价格模块需要受控，避免非授权人员使用；

- 离线办公场景下仍需要部分功能可用；

- 操作过程缺少日志追溯。

因此，建设一套“投标助手软件”具有较高业务价值。

### 1.2 系统建设目标

本系统目标不是直接全自动生成完整投标文件，而是建设一个面向投标工作的本地辅助平台：

建设一套 Windows 本地客户端 + 服务端管理平台，用于支撑投标资料同步、资料插入、项目管理、供货范围编制、报价文件生成、中英文文件导出、授权控制、公告发布、设备库管理和文件库管理。

系统应满足以下目标：

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 提高投标资料整理效率 | 快速从资料库选择技术、商务、资质文件并插入 Word/WPS 标书 |
| 保证资料版本统一 | 技术文件、商务文件、资质文件由服务端统一管理和同步 |
| 控制模块权限 | 按技术、商务、资质、价格等模块进行授权 |
| 支持离线场景 | 部分设备无法联网时，可采用离线授权和本地缓存资料 |
| 保护价格数据 | 价格数据不建议完整落地客户端，尽量由服务端计算 |
| 部门数据隔离 | PBU、EBU 等部门数据相互独立，不能互通 |
| 形成项目追溯 | 项目信息、供货范围、报价文件统一绑定项目编号 |
| 支持中英文输出 | 本地客户端导出的供货范围、报价文件等成果文件可选择中文或英文版本 |
| 降低人工错误 | 通过模板、数据校验、日志和版本控制减少误用 |

## 2. 原始草稿关键需求摘要

根据草稿计划书，系统核心需求如下：

### 2.1 总体定位

- 制作一个投标助手软件，用于投标报价和技术支持；

- 不做复杂用户体系，按“单机使用者 + 授权模块”设计；

- 典型使用对象包括技术支持工程师、商务投标人员、资质资料整理人员、报价/价格相关人员、投标负责人等；

- 软件按不同部门隔离数据，例如 PBU 和 EBU 数据完全独立；

- 客户端采用 WPF + WPF UI + .NET；

- 服务端采用 Vue Vben Admin；

- 客户端与服务端通信需要加密；

- 软件需要加固。

### 2.2 客户端模块

| 模块 | 草稿要求 |
| --- | --- |
| 授权部分 | 在线授权、离线授权、模块授权、周期性在线校验 |
| 公告模块 | 不需要授权，服务端发布，客户端首页接收，可查看历史和已读 |
| 标书辅助 | 需要授权，将 PDF/Word/TXT/图片导入打开的 Word/WPS 文件 |
| 项目管理 | 需要授权，包含项目登记、项目修改、项目查询；正式项目编号由服务端生成且不可重复 |
| 供货范围 | 需要授权，从服务端读取设备库，增加设备、数量、总价，可按中文/英文导出 Excel 或 PDF |
| 报价文件 | 需要授权，根据模板、项目信息、供货范围生成中文/英文 Word 或 PDF 报价文件 |
| 设置与日志 | 不需要授权，保存设置、状态、日志，2000 条归档 |
| 关于助手 | 不需要授权，展示软件信息、用途、版权 |

### 2.3 服务端模块

| 模块 | 草稿要求 |
| --- | --- |
| 后台架构 | Vue Vben Admin |
| 账号登录 | 服务端需要账号登录和网络安全 |
| 通知发布 | 管理通知公告 |
| 授权管理 | 在线管理授权 |
| 设备库管理 | 管理客户端可读取的设备库 |
| 文件管理 | 管理技术文件、商务文件、资质文件 |

## 3. 总体评估结论

### 3.1 综合判断

本项目总体可行，具备较高业务价值，但开发复杂度中高。它不是简单的“文件管理软件”，而是一个包含以下能力的综合系统：

- Windows 本地客户端；

- Word/WPS 自动化操作；

- 文件同步与版本控制；

- 在线/离线授权体系；

- 部门级数据隔离；

- 设备库和供货范围管理；

- 报价模板生成；

- 服务端后台管理；

- 安全通信与审计日志。

### 3.2 是否建议立项

建议立项，但应分阶段实施，不建议一开始就将全部功能一次性做完。

推荐路线：

第一阶段：技术验证 PoC
第二阶段：MVP 最小可用版本
第三阶段：报价与价格模块增强
第四阶段：技术支持知识库和选型能力增强

### 3.3 最大风险

| 风险 | 等级 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Word/WPS 自动化兼容性 | 高 | 需要把 PDF、Word、图片、文本插入已打开文档，容易受 Office/WPS 版本影响 | 必须先做 PoC |
| 离线授权防篡改 | 高 | 离线激活文件可能被复制、修改、延期 | 授权文件必须签名并绑定设备指纹 |
| 价格数据安全 | 高 | 如果价格库同步到本地，即使加密也可能被提取 | 价格数据不建议完整落地客户端 |
| 部门数据隔离 | 中高 | PBU/EBU 数据必须真正隔离，不能只靠前端隐藏 | 后端接口和数据库强制隔离 |
| 文件版本管理 | 中高 | 本地文件容易过期或误用旧版 | 文件必须有版本、Hash、生效/失效状态 |
| 报价模板复杂度 | 中高 | Word 模板替换、表格生成、PDF 导出容易出现格式问题 | 模板规则标准化 |

### 3.4 技术路线评分

| 项目 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务价值 | 9/10 | 可显著提升投标资料整理和报价文件生成效率 |
| 技术可行性 | 8/10 | 主体可行，但 Word/WPS 自动化需验证 |
| 开发复杂度 | 7/10 | 模块较多，授权、同步、报价、安全均有复杂度 |
| 安全要求 | 8/10 | 授权、价格、部门隔离、通信安全都需要认真设计 |
| 一期落地难度 | 中高 | 建议先做最小可用版本 |
| 后期扩展价值 | 高 | 可扩展为技术知识库、装置库、证书库、报价平台 |

## 4. 推荐系统定位

### 4.1 推荐定位

建议将软件定位为：

投标助手软件是一套面向投标报价与技术支持场景的 Windows 本地客户端 + 服务端管理平台。客户端重点提供标书资料插入、项目管理、供货范围编制、报价文件生成、中英文文件导出、文件同步、授权校验和日志管理功能；服务端提供公告、授权、设备库、文件库、项目和报价模板的统一管理。系统按部门进行数据隔离，按模块进行授权控制，价格数据原则上不完整落地客户端。

### 4.2 不建议一期实现的内容

为降低一期风险，以下内容不建议放入第一版：

| 功能 | 原因 |
| --- | --- |
| 完整投标文件自动生成 | 格式复杂，依赖不同项目模板，规则太多 |
| 复杂审批流程 | 会显著扩大系统边界 |
| 全功能价格策略 | 涉及折扣、币种、权限、审批和审计，复杂度高 |
| 在线协同编辑 | 与本地客户端定位冲突 |
| 完整知识库搜索引擎 | 可作为后期扩展 |
| CAD/DWG 插入和解析 | 格式复杂，不建议一期支持 |
| 多人项目协作 | 草稿定位是单机使用者 + 授权模块，不宜一期加入复杂用户体系 |

## 5. 推荐总体架构

### 5.1 架构图

flowchart TD
    A[Windows 客户端\nWPF + WPF UI + .NET] -->|HTTPS + Token + 请求签名| B[后端 API 服务]
    C[后台管理系统\nVue Vben Admin] -->|HTTPS| B
    B --> D[(数据库\nPostgreSQL / SQL Server)]
    B --> E[文件存储\nMinIO / NAS / 本地文件服务器]
    A --> F[本地缓存\nSQLite + 文件缓存]
    A --> G[Word / WPS]

### 5.2 架构组成

| 层级 | 组成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | WPF + WPF UI + .NET | 本地桌面工作台，负责资料插入、项目操作、供货范围、报价生成入口 |
| 本地缓存 | SQLite + 文件缓存 | 保存授权状态、文件索引、日志、离线草稿、同步记录 |
| Office/WPS 接口 | Word Interop / WPS COM 适配 | 向打开的 Word/WPS 文档插入内容 |
| 后端 API | .NET Web API 或 NestJS | 提供授权、公告、文件、设备库、项目、报价等接口 |
| 后台管理 | Vue Vben Admin | 服务端管理界面，供管理员维护数据 |
| 数据库 | PostgreSQL / SQL Server | 保存用户、部门、授权、设备库、项目、报价等结构化数据 |
| 文件存储 | MinIO / NAS / 对象存储 | 保存技术文件、商务文件、资质文件、模板文件、生成文件 |

### 5.3 技术栈建议

| 项目 | 建议方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端框架 | WPF + WPF UI + .NET | 符合草稿方案，适合 Windows 桌面软件 |
| 客户端架构 | MVVM | 便于维护和模块扩展 |
| 客户端本地库 | SQLite | 保存本地缓存、日志索引、离线草稿 |
| 日志框架 | Serilog / NLog | 支持文件滚动、日志等级、归档 |
| PDF 渲染 | PdfiumViewer / PDFium / MuPDF | PDF 每页转图片插入 Word |
| Word 操作 | Microsoft.Office.Interop.Word | 优先支持 Microsoft Word |
| WPS 操作 | WPS COM 兼容适配 | 作为兼容模式，需要实测 |
| 后端 API | .NET Web API | 与客户端同技术栈，便于团队维护 |
| 后台前端 | Vue Vben Admin | 适合中后台管理系统 |
| 数据库 | PostgreSQL / SQL Server | 如果偏 Windows 企业环境可选 SQL Server；若偏开源可选 PostgreSQL |
| 文件存储 | MinIO / NAS | 统一管理上传文件和模板 |
| 认证 | JWT + Refresh Token | 服务端后台登录和客户端接口访问 |
| 加密通信 | HTTPS + 请求签名 | 防止通信窃听和请求篡改 |
| 授权签名 | RSA/ECDSA | 授权文件不可篡改 |

## 6. 部门数据隔离设计

### 6.1 隔离要求

草稿明确要求不同部门数据完全独立，例如 PBU 和 EBU 数据独立隔离、不互通。因此系统设计必须把“部门隔离”作为底层约束，而不是界面层过滤。

### 6.2 推荐隔离方式

一期推荐：

单数据库 + 所有核心表带 department_code + 后端接口强制过滤。

所有核心业务数据均应带有部门字段：

| 表/数据 | 部门字段 |
| --- | --- |
| 公告 | department_code |
| 授权 | department_code |
| 文件库 | department_code |
| 设备库 | department_code |
| 项目 | department_code |
| 供货范围 | department_code |
| 报价 | department_code |
| 报价模板 | department_code |

### 6.3 后端强制隔离原则

错误做法：

只在前端菜单中隐藏其他部门数据

正确做法：

用户登录后绑定 department_code
→ 后端根据当前用户 department_code 自动添加查询条件
→ 插入、修改、删除、下载都必须校验 department_code
→ 客户端授权文件也绑定 department_code

### 6.4 后期增强隔离方式

| 隔离方式 | 隔离强度 | 成本 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单库单表 department_code | 中 | 低 | 一期推荐 |
| 单库多 Schema | 高 | 中 | 数据量增大后可考虑 |
| 每部门独立数据库 | 很高 | 高 | 价格数据极敏感时考虑 |

## 7. 客户端功能详细设计

### 7.1 首页 / 工作台

#### 7.1.1 功能定位

首页不是简单欢迎页，而是软件状态总览和常用功能入口。

#### 7.1.2 功能内容

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部状态栏 | 当前使用者、部门、服务器连接状态、授权状态 |
| 公告区 | 最新公告、未读公告、重要公告 |
| 快捷入口 | 标书辅助、项目管理、供货范围、报价文件 |
| 最近项目 | 最近编辑或登记的项目 |
| 文件同步状态 | 技术/商务/资质文件最后同步时间 |
| 授权提醒 | 授权即将到期、模块未授权提示 |
| 系统提醒 | 软件更新、文件库强制更新、离线状态提示 |

#### 7.1.3 首页状态示例

当前部门：PBU
服务器状态：已连接
授权状态：技术模块、商务模块已授权，价格模块未授权
文件库状态：技术文件已同步，资质文件有 3 个更新
最近项目：PBU-AFR-2026-00008

### 7.2 授权模块

#### 7.2.1 功能定位

授权模块是系统安全和商业控制的核心。系统不做复杂客户端用户体系，但需要按模块授权。

#### 7.2.2 授权模块划分

建议授权模块分为：

| 授权模块 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 技术模块 | 技术文件、技术资料插入、技术查询 |
| 商务模块 | 商务文件、商务资料插入、商务模板 |
| 资质模块 | 资质文件、证书资料插入 |
| 价格模块 | 价格查询、报价计算、报价文件生成 |
| 项目模块 | 项目登记、项目修改、项目查询、项目同步 |
| 设备库模块 | 设备库查看、供货范围编制 |

也可以根据管理需要合并为四个主模块：

技术 / 商务 / 资质 / 价格

#### 7.2.3 在线授权流程

sequenceDiagram
    participant C as 客户端
    participant S as 服务端
    participant A as 管理员

    C->>C: 采集设备指纹
    C->>C: 用户输入姓名、部门、邮箱
    C->>S: 提交在线授权申请
    S->>A: 等待审核或自动审批
    A->>S: 配置授权模块和有效期
    S->>S: 生成签名授权文件
    S->>C: 返回授权结果
    C->>C: 保存授权文件并验签

#### 7.2.4 离线授权流程

sequenceDiagram
    participant C as 离线客户端
    participant A as 管理员
    participant S as 服务端

    C->>C: 生成离线授权申请文件
    C->>A: 人工传递申请文件
    A->>S: 导入授权申请文件
    S->>S: 生成离线激活文件
    A->>C: 人工传回激活文件
    C->>C: 导入激活文件并验签

#### 7.2.5 授权文件字段建议

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| license_id | 授权编号 |
| user_name | 使用者姓名 |
| email | 使用者邮箱 |
| department_code | 部门编码 |
| device_fingerprint | 设备指纹 |
| modules | 授权模块 |
| issue_time | 签发时间 |
| expire_time | 到期时间 |
| max_offline_days | 最大离线天数 |
| check_interval_days | 在线校验周期 |
| signature | 服务端私钥签名 |

#### 7.2.6 授权安全设计

授权文件建议采用：

授权内容 JSON
→ 服务端私钥签名
→ 客户端内置公钥验签
→ 验签通过才认可授权

不要只做简单加密。加密只能防止普通用户直接阅读，但不能有效防止授权文件被篡改。数字签名可以确保授权内容不能被伪造。

#### 7.2.7 设备指纹建议

设备指纹建议由多个信息综合生成：

| 信息 | 是否建议使用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主板序列号 | 建议 | 稳定性较好 |
| CPU ID | 可用 | 部分机器可能读取不稳定 |
| 硬盘序列号 | 可用 | 更换硬盘会变化 |
| Windows SID | 建议 | 系统重装会变化 |
| MAC 地址 | 辅助 | 网卡变化、虚拟网卡较多 |
| 机器名 | 辅助 | 容易修改 |

建议采用综合 Hash：

device_fingerprint = SHA256(主板序列号 + CPU ID + 系统 SID + 硬盘序列号 + MAC 地址)

### 7.3 公告模块

#### 7.3.1 功能定位

公告模块不需要授权，所有客户端均可查看，用于服务端发布系统通知、资料更新、价格提醒、版本升级等信息。

#### 7.3.2 功能设计

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 首页公告 | 首页展示最新公告 |
| 未读公告 | 显示未读数量 |
| 重要公告 | 可置顶或弹窗提醒 |
| 公告详情 | 查看公告正文和附件 |
| 标记已读 | 用户可标记已读 |
| 历史公告 | 可按时间、分类查询 |
| 部门公告 | 可按 PBU/EBU 等部门发布 |
| 公告附件 | 可附 PDF、Word、Excel、图片等 |

#### 7.3.3 公告分类建议

| 分类 | 示例 |
| --- | --- |
| 系统公告 | 系统维护、客户端升级 |
| 资料更新 | 技术文件更新、证书更新 |
| 价格通知 | 价格表更新、报价规则调整 |
| 投标提醒 | 重大项目提醒 |
| 部门通知 | PBU/EBU 内部通知 |

### 7.4 标书辅助模块

#### 7.4.1 功能定位

标书辅助模块是客户端最核心功能之一。它的核心价值是：

从技术、商务、资质资料库或本地自定义文件中选择文件，并快速插入到当前打开的 Word/WPS 标书文档中。

#### 7.4.2 功能结构

标书辅助
├── 技术文件
├── 商务文件
├── 资质文件
└── 自定义导入

#### 7.4.3 文件来源

| 分类 | 来源 | 是否同步到本地 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件 | 服务端文件库 | 是 |
| 商务文件 | 服务端文件库 | 是 |
| 资质文件 | 服务端文件库 | 是 |
| 自定义文件 | 用户本地选择 | 否 |

#### 7.4.4 文件类型与插入方式

| 文件类型 | 插入方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PDF | 每页渲染为图片后依次插入 Word/WPS | 适合证书、扫描件、盖章文件 |
| 图片 | 直接插入为图片 | 自动适配页面宽度 |
| Word | 可选择保留格式插入或纯文本插入 | 格式兼容性需验证 |
| TXT | 作为纯文本插入 | 风险低 |
| Excel | 建议二期支持，可作为表格或图片插入 | 一期可暂缓 |
| CAD/DWG | 不建议一期支持 | 复杂度高 |

#### 7.4.5 插入规则建议

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 插入到当前光标位置 | 用户在 Word/WPS 中先定位插入点 |
| PDF 每页分页 | 可选每页前后分页 |
| 图片自动缩放 | 默认适配页面可打印宽度 |
| 插入前预览 | 支持文件预览和页数显示 |
| 批量插入 | 按用户选择顺序依次插入 |
| 插入日志 | 记录文件名、时间、结果、目标软件 |
| 失败提示 | Word/WPS 未打开、无权限、文件损坏等明确提示 |
| 兼容模式 | WPS 标记为兼容模式，提示可能有格式差异 |

#### 7.4.6 PDF 插入质量选项

| 模式 | DPI | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 压缩模式 | 96 DPI | 大文件快速插入 |
| 标准模式 | 150 DPI | 默认推荐 |
| 高清模式 | 200 DPI | 正式标书、证书类文件 |

#### 7.4.7 标书辅助界面建议

左侧：文件分类树
中间：文件列表
右侧：文件预览
底部：插入方式、批量插入、打开源文件、刷新同步、日志提示

#### 7.4.8 标书辅助技术风险

| 风险 | 说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Word/WPS 兼容性 | 不同版本 COM 行为不同 | 一期优先支持 Word，WPS 作为兼容模式 |
| PDF 转图片清晰度 | DPI 太低不清晰，太高文件过大 | 提供 DPI 选择 |
| 大文件卡顿 | 插入几十页 PDF 可能耗时 | 后台任务 + 进度条 + 可取消 |
| 格式错乱 | Word 插入另一个 Word 文件可能格式变化 | 提供“按图片插入”和“纯文本插入”选项 |
| WPS 自动化不稳定 | WPS 版本差异大 | 必须 PoC 验证 |

### 7.5 项目管理模块

#### 7.5.1 功能定位

项目管理模块用于对投标项目进行全生命周期基础管理，不再仅限于“项目登记”。客户端应至少包含三个核心能力：

- 项目登记：新建项目，填写项目信息，提交服务端生成唯一项目编号；

- 项目修改：对已登记项目的基础信息、状态、负责人、备注等进行修改；

- 项目查询：按项目编号、项目名称、客户、国家/地区、状态、负责人、时间范围等条件查询项目。

项目管理模块是供货范围、报价文件、标书资料归档和历史项目复用的基础。供货范围和报价文件都应绑定到具体项目编号，避免后期无法追溯。

#### 7.5.2 项目管理功能范围

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 新建项目 | 用户填写项目基本信息，提交服务端生成唯一项目编号 |
| 保存草稿 | 离线或信息不完整时可先保存本地草稿，不生成正式编号 |
| 修改项目 | 修改客户名称、国家/地区、截止日期、负责人、状态、备注等信息 |
| 查询项目 | 按项目编号、名称、客户、区域、状态、负责人、日期范围查询 |
| 查看项目详情 | 查看项目基础信息、供货范围、报价记录、相关文件记录 |
| 项目状态管理 | 草稿、进行中、已报价、已提交投标、已中标、已丢标等 |
| 项目复制 | 可从历史项目复制基础信息或供货范围，减少重复录入 |
| 项目归档 | 项目结束后可归档，归档后默认只读 |
| 项目导出 | 可导出项目清单或项目详情，供内部统计使用 |

#### 7.5.3 项目信息字段建议

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| project_no | 项目编号，服务端生成，不可重复 |
| project_name | 项目名称 |
| customer_name | 客户名称 |
| country_region | 国家/地区 |
| industry | 行业，例如电网、新能源、工业、轨交 |
| voltage_level | 电压等级 |
| bid_type | 公开招标、邀请招标、询价等 |
| bid_deadline | 投标截止日期 |
| department_code | 所属部门 |
| responsible_person | 投标负责人 |
| technical_owner | 技术负责人 |
| commercial_owner | 商务负责人 |
| currency | 币种 |
| project_status | 项目状态 |
| remark | 备注 |
| created_by | 创建人 |
| created_time | 创建时间 |
| updated_by | 最近修改人 |
| updated_time | 最近修改时间 |

#### 7.5.4 项目编号规则建议

简单规则：

PBU-2026-00001
EBU-2026-00001

增强规则：

PBU-AFR-2026-00001
PBU-MEA-2026-00002
EBU-SEA-2026-00001

字段含义：

部门-区域-年份-流水号

项目编号必须由服务端统一生成，客户端不能自行生成正式编号，避免离线状态下产生编号冲突。

#### 7.5.5 项目修改规则建议

项目修改应区分“普通字段”和“受控字段”。

| 字段类型 | 示例 | 修改建议 |
| --- | --- | --- |
| 普通字段 | 备注、负责人、投标截止日期、客户联系人 | 授权用户可修改 |
| 业务字段 | 项目名称、客户名称、国家/地区、币种 | 修改时记录日志 |
| 受控字段 | 项目编号、所属部门、创建时间 | 不允许客户端修改 |
| 状态字段 | 进行中、已报价、已中标、已丢标 | 修改时记录状态变更历史 |

项目修改需要记录操作日志，至少包括：修改人、修改时间、修改前内容、修改后内容、修改原因或备注。

#### 7.5.6 项目查询规则建议

项目查询界面建议支持以下条件：

| 查询条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 精确查询 |
| 项目名称 | 模糊查询 |
| 客户名称 | 模糊查询 |
| 国家/地区 | 下拉或模糊查询 |
| 项目状态 | 草稿、进行中、已报价、已归档等 |
| 负责人 | 按投标负责人、技术负责人、商务负责人查询 |
| 创建时间 | 按时间范围查询 |
| 投标截止日期 | 按时间范围查询 |
| 币种 | CNY、USD、EUR 等 |

查询结果建议支持打开详情、复制项目、导出项目清单、查看供货范围、查看报价记录。

#### 7.5.7 项目状态建议

草稿
进行中
已报价
已提交投标
已中标
已丢标
已取消
已归档

#### 7.5.8 离线处理建议

如果客户端离线：

- 可以先保存本地项目草稿；

- 不生成正式项目编号；

- 联网后提交服务端生成编号；

- 服务端返回项目编号后绑定本地草稿；

- 对已同步到本地的历史项目，可允许只读查询；

- 离线修改已登记项目时建议保存为“待同步变更”，联网后再提交服务端，若服务端已有更新，则提示用户合并或覆盖。

#### 7.5.9 权限控制建议

| 操作 | 权限建议 |
| --- | --- |
| 新建项目 | 需要项目模块授权 |
| 修改项目 | 需要项目模块授权，且只能修改本部门项目 |
| 查询项目 | 需要项目模块授权，且只能查询本部门项目 |
| 归档项目 | 建议仅部门管理员或项目负责人可操作 |
| 删除项目 | 不建议物理删除，建议采用作废或归档 |
| 查看价格相关报价 | 需要价格模块授权 |

### 7.6 供货范围模块

#### 7.6.1 功能定位

供货范围模块用于从设备库选择产品，形成项目供货清单，并支持数量、价格、合计、备注、自定义行和导出。

#### 7.6.2 功能内容

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备库查询 | 从服务端读取设备库 |
| 添加设备 | 将设备加入供货范围 |
| 手动数量 | 用户输入数量 |
| 自动合计 | 自动计算总价 |
| 自定义行 | 支持非标准设备或服务项 |
| 导出 Excel | 导出供货范围表 |
| 导出 PDF | 导出正式供货范围 |
| 保存项目 | 与项目编号绑定 |
| 复制/复用 | 可从历史项目复制供货范围 |

#### 7.6.3 供货范围字段建议

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| item_no | 序号 |
| product_code | 产品编码 |
| product_name_cn | 中文名称 |
| product_name_en | 英文名称 |
| model | 型号 |
| specification_cn | 中文规格描述 |
| specification_en | 英文规格描述 |
| unit | 单位 |
| quantity | 数量 |
| unit_price | 单价 |
| discount | 折扣 |
| total_price | 总价 |
| currency | 币种 |
| delivery_scope_cn | 中文供货说明 |
| delivery_scope_en | 英文供货说明 |
| remark | 备注 |
| is_custom | 是否自定义行 |

#### 7.6.4 价格数据安全建议

不建议把完整价格库同步到客户端。

推荐模式：

sequenceDiagram
    participant C as 客户端
    participant S as 服务端
    C->>S: 提交产品编码、数量、币种、项目编号
    S->>S: 校验价格模块授权
    S->>S: 按服务端价格策略计算
    S->>C: 返回本次报价结果

客户端可以缓存当前项目的报价结果，但不应缓存完整价格库。

#### 7.6.5 供货范围中英文导出设计

本地客户端导出供货范围时，应在导出前提供语言选择：

导出语言：中文 / 英文
导出格式：Excel / PDF

导出语言影响文件中的字段名称、产品名称、规格描述、供货说明、备注模板和合计说明。

| 导出语言 | 导出内容建议 |
| --- | --- |
| 中文 | 使用中文产品名称、中文规格描述、中文供货说明、中文表头 |
| 英文 | 使用英文产品名称、英文规格描述、英文供货说明、英文表头 |

供货范围导出时建议采用统一字段映射：

| 中文表头 | 英文表头 |
| --- | --- |
| 序号 | Item No. |
| 产品编码 | Product Code |
| 产品名称 | Product Name |
| 型号 | Model |
| 规格描述 | Specification |
| 单位 | Unit |
| 数量 | Quantity |
| 单价 | Unit Price |
| 折扣 | Discount |
| 总价 | Total Price |
| 币种 | Currency |
| 供货说明 | Scope of Supply |
| 备注 | Remarks |

文件命名建议：

PBU-AFR-2026-00001_供货范围_CN.xlsx
PBU-AFR-2026-00001_Scope_of_Supply_EN.xlsx

如果某个产品缺少英文名称或英文规格，客户端应提示：

部分设备缺少英文描述，是否继续导出？

#### 7.6.6 离线模式建议

| 功能 | 离线是否可用 |
| --- | --- |
| 查看已同步设备基本信息 | 可用 |
| 添加供货范围无价格项 | 可用 |
| 自定义行 | 可用 |
| 价格查询 | 不可用 |
| 自动报价 | 不可用 |
| 正式报价文件生成 | 建议不可用或仅生成无价格版本 |

### 7.7 报价文件模块

#### 7.7.1 功能定位

报价文件模块用于根据报价模板、项目信息、供货范围、自定义信息生成 Word/PDF 报价文件。

#### 7.7.2 输入数据

| 数据 | 来源 |
| --- | --- |
| 项目信息 | 项目管理模块 |
| 供货范围 | 供货范围模块 |
| 价格数据 | 服务端报价计算 |
| 报价模板 | 服务端模板库 |
| 自定义信息 | 用户输入，例如报价有效期、交货期、付款条款 |
| 导出语言 | 用户选择中文、英文或中英文双语模板 |

#### 7.7.3 报价模板占位符设计

报价模板建议使用占位符方式：

{{ProjectNo}}
{{ProjectName}}
{{CustomerName}}
{{QuotationDate}}
{{ValidityDays}}
{{Currency}}
{{SupplyScopeTable}}
{{TotalAmount}}
{{PaymentTerms}}
{{DeliveryTime}}
{{ExportLanguage}}
{{SupplyScopeLanguage}}

#### 7.7.4 报价模板类型

| 模板 | 用途 |
| --- | --- |
| 中文标准报价模板 | 国内项目 |
| 英文标准报价模板 | 海外项目 |
| 中英文双语模板 | 国际项目 |
| 简版报价模板 | 快速报价 |
| 正式盖章版模板 | 正式提交 |
| 内部评审模板 | 内部审批或评审 |

#### 7.7.5 报价文件状态

草稿
已生成
已提交评审
已批准
已发送客户
已作废

#### 7.7.6 报价文件中英文导出设计

本地客户端生成报价文件时，应提供导出语言选择：

报价语言：中文 / 英文
导出格式：Word / PDF

报价语言影响以下内容：

| 内容 | 中文导出 | 英文导出 |
| --- | --- | --- |
| 报价模板 | 中文报价模板 | 英文报价模板 |
| 项目字段 | 中文字段名 | 英文字段名 |
| 供货范围表 | 中文表头和中文描述 | 英文表头和英文描述 |
| 金额描述 | 中文金额说明 | 英文金额说明 |
| 商务条款 | 中文条款 | 英文条款 |
| 文件名称 | 中文文件名 | 英文文件名 |

建议报价模板按语言分开维护：

| 模板类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 中文报价模板 | 面向中文投标或内部报价 |
| 英文报价模板 | 面向海外项目或英文投标 |
| 中英文双语模板 | 同一文件中同时展示中英文内容 |

导出文件命名建议：

PBU-AFR-2026-00001_报价文件_CN.docx
PBU-AFR-2026-00001_Quotation_EN.docx
PBU-AFR-2026-00001_报价文件_CN.pdf
PBU-AFR-2026-00001_Quotation_EN.pdf

如果报价文件需要金额大写，建议按语言分别处理：

| 语言 | 金额显示建议 |
| --- | --- |
| 中文 | 人民币壹佰万元整 / 美元壹拾万元整 |
| 英文 | Say USD One Hundred Thousand Only |

#### 7.7.7 导出格式

| 格式 | 是否建议支持 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Word | 必须 | 便于编辑 |
| PDF | 必须 | 便于正式发送 |
| Excel | 建议 | 供货范围清单导出 |
| JSON | 内部使用 | 用于系统数据保存，不面向普通用户 |

#### 7.7.8 报价文件风险

| 风险 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 模板格式错乱 | Word 表格、页眉页脚、分页可能变化 | 标准化模板制作规范 |
| 价格权限风险 | 未授权人员可能查看价格 | 后端强制校验价格授权 |
| 历史报价追溯 | 多次报价版本可能混乱 | 报价版本号 + 生成记录 |
| 人工复核 | 系统生成不等于正式批准 | 文件中加入复核提示 |

### 7.8 设置与日志模块

#### 7.8.1 功能定位

设置与日志模块用于管理软件本地配置、状态、日志和诊断信息。

#### 7.8.2 设置内容

| 设置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务端地址 | API 地址、连接测试 |
| 当前部门 | 显示授权绑定部门 |
| 授权状态 | 当前模块、到期时间、最近校验时间 |
| 本地缓存路径 | 文件缓存位置 |
| 文件同步设置 | 自动同步、手动同步、同步频率 |
| Office/WPS 设置 | 默认目标软件、兼容模式 |
| 日志设置 | 日志等级、归档路径 |
| 软件更新 | 检查新版本 |

#### 7.8.3 日志设计

草稿要求日志最大 2000 条，每 2000 条自动归档为 text 文件。建议进一步细化：

| 日志等级 | 说明 |
| --- | --- |
| INFO | 普通操作 |
| WARN | 警告 |
| ERROR | 错误 |
| SECURITY | 授权、安全相关 |
| SYNC | 文件同步相关 |
| QUOTATION | 报价相关 |

#### 7.8.4 日志记录内容

| 操作 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 授权校验 | 校验时间、结果、模块、到期时间 |
| 文件同步 | 文件名、版本、Hash、结果 |
| 标书插入 | 文件名、目标软件、插入方式、结果 |
| 项目管理 | 项目编号、项目名称、提交结果 |
| 供货范围 | 新增/修改/删除设备项 |
| 报价生成 | 报价编号、模板、导出格式 |
| 异常 | 错误信息、堆栈摘要 |

#### 7.8.5 诊断包建议

增加“一键导出诊断包”功能，包含：

客户端版本
授权状态
系统环境
Office/WPS 版本
最近日志
同步记录
错误信息

### 7.9 关于助手模块

#### 7.9.1 展示内容

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 投标助手 |
| 版本号 | 例如 V1.0.0 |
| 版权所有 | 公司或部门 |
| 使用范围 | 内部使用 |
| 软件用途 | 投标报价和技术支持辅助 |
| 技术支持 | 联系人、邮箱 |
| 授权信息 | 授权编号、部门、模块、到期时间 |
| 免责声明 | 正式投标文件和报价需人工复核 |

## 8. 服务端功能详细设计

### 8.1 服务端总体模块

服务端后台
├── 登录与权限
├── 部门管理
├── 公告管理
├── 授权管理
├── 设备库管理
├── 文件库管理
├── 项目管理
├── 供货范围管理
├── 报价模板管理
├── 报价记录管理
├── 操作日志
└── 系统设置

### 8.2 服务端账号与角色

虽然客户端不做复杂用户体系，但服务端后台必须有账号和权限管理。

#### 8.2.1 推荐角色

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 全部权限 |
| 部门管理员 | 管理本部门数据 |
| 授权管理员 | 审批授权、修改授权模块 |
| 文件管理员 | 上传和维护技术/商务/资质文件 |
| 设备库管理员 | 维护设备库 |
| 价格管理员 | 维护价格和报价规则 |
| 项目管理员 | 查看和维护项目记录 |
| 审计员 | 查看日志，不可修改数据 |

#### 8.2.2 权限控制原则

- 服务端用户必须绑定部门；

- 非系统管理员不能跨部门查看数据；

- 价格管理员权限应单独控制；

- 授权修改必须记录审计日志；

- 文件删除应采用逻辑删除或作废，不建议物理删除；

- 重要操作可要求二次确认。

### 8.3 公告管理

#### 8.3.1 功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增公告 | 创建通知公告 |
| 编辑公告 | 修改未发布或已发布公告 |
| 发布公告 | 发布到指定部门 |
| 下架公告 | 停止展示 |
| 附件上传 | 支持公告附件 |
| 已读统计 | 查看客户端已读情况 |
| 置顶公告 | 重要公告置顶 |

#### 8.3.2 公告字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| title | 标题 |
| content | 正文 |
| category | 分类 |
| priority | 优先级 |
| department_code | 适用部门 |
| publish_time | 发布时间 |
| expire_time | 过期时间 |
| attachment_ids | 附件 |
| status | 草稿/已发布/已下架 |

### 8.4 授权管理

#### 8.4.1 功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 查看授权申请 | 查看客户端提交的授权申请 |
| 审批授权 | 配置模块和有效期 |
| 修改授权模块 | 后续调整已授权模块 |
| 吊销授权 | 禁止某设备继续使用 |
| 离线授权生成 | 导入离线申请并生成激活文件 |
| 校验日志 | 查看客户端周期性校验记录 |

#### 8.4.2 授权状态

待审批
已授权
已拒绝
已过期
已吊销
已变更

#### 8.4.3 授权有效期

| 授权类型 | 有效期建议 |
| --- | --- |
| 在线授权 | 1-365 天 |
| 离线授权 | 1-30 天 |
| 临时授权 | 1-7 天 |
| 测试授权 | 1-15 天 |

### 8.5 文件库管理

#### 8.5.1 文件分类

文件库
├── 技术文件
├── 商务文件
├── 资质文件
├── 报价模板
└── 公告附件

#### 8.5.2 文件字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| file_id | 文件编号 |
| file_name | 文件名称 |
| file_type | 技术/商务/资质/模板 |
| department_code | 所属部门 |
| category_id | 分类 |
| version | 版本号 |
| file_hash | 文件 Hash |
| effective_date | 生效日期 |
| expire_date | 失效日期 |
| is_required_update | 是否强制更新 |
| status | 正常/作废/过期 |
| tags | 标签 |
| remark | 备注 |

#### 8.5.3 文件版本规则

- 同一文件更新后生成新版本；

- 旧版本不直接删除，标记为过期或作废；

- 客户端同步时根据 Hash 判断是否需要下载；

- 作废文件应在客户端显示风险提示；

- 强制更新文件在客户端启动时提示同步。

### 8.6 设备库管理

#### 8.6.1 功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品分类 | 按产品线、型号、应用场景分类 |
| 产品维护 | 新增、编辑、停用设备 |
| 参数维护 | 型号、规格、描述、单位等 |
| 价格维护 | 价格模块单独权限控制 |
| 附件维护 | 说明书、证书、图纸等 |
| 导入导出 | Excel 批量导入设备库 |

#### 8.6.2 设备库字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| product_code | 产品编码 |
| product_name_cn | 中文名称 |
| product_name_en | 英文名称 |
| model | 型号 |
| product_family | 产品系列 |
| category | 分类 |
| specification_cn | 中文规格描述 |
| specification_en | 英文规格描述 |
| unit | 单位 |
| department_code | 所属部门 |
| status | 启用/停用 |
| remark | 备注 |

#### 8.6.3 价格字段建议

价格应放独立表，不直接放在 product_library 主表。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| product_code | 产品编码 |
| price | 单价 |
| currency | 币种 |
| region | 区域 |
| effective_date | 生效日期 |
| expire_date | 失效日期 |
| price_level | 价格等级 |
| department_code | 部门 |
| status | 启用/停用 |

### 8.7 项目管理

服务端应保存完整项目信息，支持管理员查询、修改、归档和统计。

#### 8.7.1 功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目列表 | 查询本部门项目 |
| 项目详情 | 查看项目信息、供货范围、报价记录 |
| 项目编号生成 | 确保编号唯一 |
| 项目状态管理 | 草稿、进行中、已报价等 |
| 项目导出 | 导出项目清单 |
| 项目归档 | 完成项目后归档 |

### 8.8 报价模板与报价记录管理

#### 8.8.1 报价模板管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 上传模板 | 上传 Word 报价模板 |
| 模板分类 | 中文、英文、双语、内部评审等 |
| 占位符校验 | 检查模板中占位符是否完整 |
| 模板版本 | 维护模板版本 |
| 模板启停 | 禁用旧模板 |

#### 8.8.2 报价记录管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 报价列表 | 查看项目报价历史 |
| 报价详情 | 查看供货范围和金额 |
| 报价版本 | 同一项目多次报价形成版本 |
| 文件下载 | 下载生成的 Word/PDF |
| 作废报价 | 标记报价无效 |
| 审计记录 | 谁在何时生成、下载、作废 |

## 9. 数据库设计建议

### 9.1 基础表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| sys_user | 服务端后台用户 |
| sys_role | 角色 |
| sys_permission | 权限 |
| sys_department | 部门 |
| sys_login_log | 登录日志 |
| sys_operation_log | 操作日志 |

### 9.2 授权相关表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| license_application | 授权申请 |
| license_device | 授权设备 |
| license_record | 授权记录 |
| license_module | 授权模块定义 |
| license_check_log | 授权校验日志 |
| offline_license_file | 离线授权文件记录 |

### 9.3 文件相关表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| file_category | 文件分类 |
| file_library | 文件主表 |
| file_version | 文件版本 |
| file_download_log | 文件下载日志 |
| file_sync_record | 文件同步记录 |

### 9.4 项目与报价相关表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| project | 项目信息 |
| project_member | 项目相关人员 |
| supply_scope | 供货范围主表 |
| supply_scope_item | 供货范围明细 |
| quotation | 报价记录 |
| quotation_item | 报价明细 |
| quotation_template | 报价模板 |
| quotation_file | 生成的报价文件 |

### 9.5 设备库相关表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| product_category | 产品分类 |
| product_library | 设备库主表 |
| product_price | 价格表 |
| product_attachment | 产品附件 |
| product_version | 产品版本 |

## 10. API 接口设计建议

### 10.1 授权接口

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/license/apply | 在线授权申请 |
| POST | /api/license/check | 在线授权校验 |
| POST | /api/license/offline-request | 上传离线授权申请 |
| POST | /api/license/offline-activate | 导入离线激活结果 |
| GET | /api/license/modules | 查询当前授权模块 |

### 10.2 公告接口

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/announcements | 获取公告列表 |
| GET | /api/announcements/{id} | 查看公告详情 |
| POST | /api/announcements/{id}/read | 标记已读 |

### 10.3 文件同步接口

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/files/sync-list | 获取需同步文件列表 |
| GET | /api/files/{id}/download | 下载文件 |
| GET | /api/files/{id}/preview | 获取文件预览 |
| POST | /api/files/sync-result | 上报同步结果 |

### 10.4 项目管理接口

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/projects | 创建项目并生成编号 |
| GET | /api/projects/{projectNo} | 查询项目详情 |
| PUT | /api/projects/{projectNo} | 修改项目 |
| GET | /api/projects/my | 查询本部门项目 |
| GET | /api/projects/search | 按条件查询项目 |
| POST | /api/projects/{projectNo}/archive | 归档项目 |

### 10.5 设备库与供货范围接口

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/products | 查询设备库 |
| GET | /api/products/{code} | 查询设备详情 |
| POST | /api/supply-scope | 保存供货范围 |
| GET | /api/supply-scope/{projectNo} | 查询项目供货范围 |
| POST | /api/supply-scope/{projectNo}/export | 按中文/英文导出供货范围 Excel 或 PDF |

### 10.6 报价接口

| 方法 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/quotation/calculate | 计算报价 |
| POST | /api/quotation/generate | 按中文/英文模板生成报价文件 |
| GET | /api/quotation/{id} | 查询报价详情 |
| GET | /api/quotation/{id}/download | 下载报价文件 |
| POST | /api/quotation/{id}/void | 作废报价 |

## 11. 授权矩阵建议

| 功能 | 无授权 | 技术授权 | 商务授权 | 资质授权 | 价格授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看公告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 设置与日志 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 关于助手 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 技术文件 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 商务文件 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 资质文件 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 自定义文件插入 | 可选 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 项目管理（登记/修改/查询） | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 设备库查看 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 供货范围无价格 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 价格显示 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 报价金额计算 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 报价文件生成 | 否 | 可选 | 是 | 否 | 是 |

## 12. 安全设计建议

### 12.1 通信安全

| 安全项 | 建议 |
| --- | --- |
| 传输协议 | HTTPS |
| 客户端认证 | Token + 授权文件 |
| 请求防篡改 | 请求签名 |
| 防重放 | Timestamp + Nonce |
| 敏感接口 | 二次校验授权模块 |
| 文件下载 | 临时下载 URL 或 Token 校验 |

### 12.2 授权安全

- 授权文件使用服务端私钥签名；

- 客户端内置公钥验签；

- 授权绑定设备指纹；

- 授权绑定部门；

- 授权绑定模块；

- 离线授权有效期控制在 1-30 天；

- 已激活设备每 30 天内自动在线校验；

- 服务端可吊销授权；

- 客户端发现授权被吊销后限制使用对应模块。

### 12.3 价格安全

建议原则：

价格库不完整同步到客户端。
客户端只保存当前项目报价结果。
价格计算由服务端完成。
价格接口必须校验价格模块授权。
报价生成和下载必须记录日志。

### 12.4 文件安全

| 控制点 | 建议 |
| --- | --- |
| 文件 Hash | 客户端下载后校验 Hash |
| 文件作废 | 服务端可标记文件作废 |
| 文件版本 | 保留版本历史 |
| 文件权限 | 按部门、模块控制下载 |
| 本地缓存 | 可加密保存文件索引和敏感元数据 |

### 12.5 软件加固

客户端加固建议：

- 代码混淆；

- 关键逻辑完整性校验；

- 授权校验代码防篡改；

- 本地授权文件签名校验；

- 日志记录异常授权行为；

- 版本更新签名校验。

## 13. 本地缓存与离线能力

### 13.1 本地缓存内容

| 内容 | 是否缓存 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 授权文件 | 是 | 必须签名校验 |
| 技术文件 | 是 | 按权限同步 |
| 商务文件 | 是 | 按权限同步 |
| 资质文件 | 是 | 按权限同步 |
| 文件索引 | 是 | SQLite 保存 |
| 项目草稿 | 是 | 离线可编辑 |
| 供货范围草稿 | 是 | 离线可编辑无价格版本 |
| 完整价格库 | 不建议 | 避免泄露 |
| 报价结果 | 可选 | 仅当前项目结果 |

### 13.2 离线可用能力

| 功能 | 离线可用性 |
| --- | --- |
| 打开软件 | 可用，需授权未过期 |
| 查看公告历史 | 可查看已缓存公告 |
| 标书辅助插入 | 可用，使用已缓存文件 |
| 自定义文件插入 | 可用 |
| 项目管理 | 可保存草稿；已缓存项目可只读查询；正式编号和修改同步需联网 |
| 供货范围 | 可编辑无价格清单 |
| 价格计算 | 不可用 |
| 正式报价生成 | 建议不可用 |
| 文件同步 | 不可用 |
| 授权校验 | 可在离线授权期内使用 |

## 14. UI 界面建议

### 14.1 主导航

建议左侧菜单：

首页
公告通知
标书辅助
项目管理
供货范围
报价文件
文件库
设置与日志
关于助手

### 14.2 标书辅助界面

┌────────────────────────────────────────┐
│ 顶部：搜索框 / 文件类型 / 同步状态       │
├───────────┬───────────────┬────────────┤
│ 分类树     │ 文件列表        │ 文件预览    │
│ 技术文件   │ 文件名/版本/状态 │ PDF/图片预览 │
│ 商务文件   │ 标签/更新时间    │ Word预览     │
│ 资质文件   │                │            │
├───────────┴───────────────┴────────────┤
│ 插入方式：按图片 / 保留格式 / 纯文本      │
│ 按钮：插入当前光标 / 批量插入 / 打开文件  │
└────────────────────────────────────────┘

### 14.3 项目管理界面

项目管理界面建议分为三个页签：

项目登记 / 项目查询 / 项目详情与修改

项目登记页：

基本信息
├── 项目名称
├── 客户名称
├── 国家/地区
├── 行业
├── 电压等级
├── 投标截止日期
├── 币种
├── 负责人
└── 备注

按钮：保存草稿 / 提交生成项目编号 / 清空

项目查询页：

查询条件
├── 项目编号
├── 项目名称
├── 客户名称
├── 国家/地区
├── 项目状态
├── 负责人
├── 创建时间范围
└── 投标截止日期范围

按钮：查询 / 重置 / 导出项目清单

项目详情与修改页：

项目信息详情
├── 基础信息
├── 供货范围
├── 报价记录
├── 相关文件
└── 操作日志

按钮：修改 / 保存 / 归档 / 查看报价 / 查看供货范围

### 14.4 供货范围界面

上方：项目信息
左侧：设备库搜索
中间：供货范围表格
右侧：金额汇总、币种、备注
底部：保存、导出语言（中文/英文）、导出 Excel、导出 PDF、生成报价

### 14.5 授权界面

当前授权状态
├── 使用者
├── 部门
├── 设备指纹
├── 已授权模块
├── 到期时间
├── 最近在线校验时间

操作按钮
├── 在线申请授权
├── 导出离线申请
├── 导入离线激活文件
├── 手动校验授权

## 15. 中英文导出总体设计

### 15.1 功能定位

为满足国内和海外投标场景，本地客户端导出的供货范围、报价文件、项目清单等成果文件应支持导出语言选择。用户在导出前可选择中文或英文，系统根据语言选择调用对应模板、字段映射和产品描述。

### 15.2 适用导出对象

| 导出对象 | 中文导出 | 英文导出 | 建议格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货范围 | 中文表头、中文产品名称、中文规格 | 英文表头、英文产品名称、英文规格 | Excel / PDF |
| 报价文件 | 中文报价模板、中文商务条款 | 英文报价模板、英文商务条款 | Word / PDF |
| 项目清单 | 中文字段名 | 英文字段名 | Excel |
| 项目详情 | 中文项目详情模板 | 英文项目详情模板 | Word / PDF |

### 15.3 数据准备要求

设备库和模板库需要提前维护中英文字段，否则英文导出会不完整。建议设备库至少维护以下字段：

| 中文字段 | 英文字段 |
| --- | --- |
| product_name_cn | product_name_en |
| specification_cn | specification_en |
| delivery_scope_cn | delivery_scope_en |
| remark_cn | remark_en |

### 15.4 客户端交互建议

导出按钮前增加语言选择：

导出语言：[中文 ▼]
导出格式：[Excel ▼]
按钮：[导出]

或在点击导出后弹出导出设置窗口：

导出设置
├── 导出语言：中文 / 英文
├── 导出格式：Word / PDF / Excel
├── 是否包含价格：是 / 否
├── 是否包含备注：是 / 否
└── 导出路径

### 15.5 缺失翻译处理

如果英文导出时发现部分产品、规格、条款缺少英文内容，建议采用以下策略：

| 情况 | 处理建议 |
| --- | --- |
| 缺少英文产品名称 | 提示用户，不建议静默使用中文 |
| 缺少英文规格描述 | 可提示并允许继续导出 |
| 缺少英文报价条款 | 禁止生成正式英文报价，要求维护模板 |
| 缺少英文单位 | 使用标准单位映射，例如 台→set，项→item |

### 15.6 文件命名建议

项目编号_文件类型_CN.扩展名
项目编号_文件类型_EN.扩展名

示例：

PBU-AFR-2026-00001_供货范围_CN.xlsx
PBU-AFR-2026-00001_Scope_of_Supply_EN.xlsx
PBU-AFR-2026-00001_报价文件_CN.docx
PBU-AFR-2026-00001_Quotation_EN.docx

## 16. 开发阶段规划

### 15.1 第一阶段：技术验证 PoC

### 目标

验证关键技术风险，特别是 Word/WPS 自动化和授权体系。

### PoC 内容

| 验证项 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WPF 调用 Word | 必须 | 插入图片、文本、PDF 页图片 |
| WPF 调用 WPS | 必须 | 验证兼容性 |
| PDF 转图片 | 必须 | 验证清晰度、速度、文件大小 |
| 授权文件签名 | 必须 | 验证在线/离线授权流程 |
| 客户端 HTTPS 通信 | 必须 | 验证服务端接口通信 |
| 文件同步 | 必须 | 下载、Hash 校验、版本更新 |
| 本地日志归档 | 建议 | 验证 2000 条归档策略 |

### 阶段输出

- PoC 客户端 Demo；

- Word/WPS 兼容性测试报告；

- 授权文件签名 Demo；

- 文件同步 Demo；

- 技术可行性确认报告。

### 15.2 第二阶段：MVP 最小可用版本

### 目标

形成可内部试用的第一版。

### MVP 功能范围

| 模块 | 范围 |
| --- | --- |
| 客户端主界面 | 首页、菜单、状态栏 |
| 授权 | 在线授权、离线授权、模块控制 |
| 公告 | 查看公告、已读、历史公告 |
| 文件同步 | 技术/商务/资质文件同步 |
| 标书辅助 | PDF/图片/Word/TXT 插入 |
| 项目管理 | 项目登记、项目修改、项目查询、生成项目编号 |
| 设备库 | 基础设备库查询 |
| 供货范围 | 添加设备、数量、导出 Excel |
| 日志 | 操作日志、归档 |
| 服务端后台 | 公告、授权、文件、设备库基础管理 |

### 暂缓功能

| 功能 | 原因 |
| --- | --- |
| 完整报价计算 | 涉及价格权限和安全 |
| 复杂报价模板 | 格式和占位符规则需进一步固化 |
| 审批流程 | 超出 MVP 范围 |
| 技术知识库全文搜索 | 可作为后期功能 |

### 15.3 第三阶段：报价增强版

### 目标

形成可用于正式报价辅助的版本。

### 功能范围

- 价格模块授权；

- 服务端价格计算；

- 报价模板管理；

- Word/PDF 报价文件生成；

- 报价版本管理；

- 报价历史记录；

- 报价作废和审计；

- 报价文件下载权限控制。

### 15.4 第四阶段：技术支持增强版

### 目标

将系统从投标资料助手扩展为技术支持平台。

### 可扩展功能

- 装置库；

- 证书库；

- 技术手册库；

- 标书条款响应模板；

- 技术澄清模板；

- 设备选型辅助；

- 产品参数对比；

- 常见问题库；

- 全文检索；

- AI 辅助查询。

## 17. 工作量与难度评估

### 16.1 模块难度

| 模块 | 难度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WPF 主界面 | 中 | WPF UI 可改善界面，但需要规范 MVVM |
| 公告模块 | 低 | 常规发布与展示 |
| 授权模块 | 高 | 在线/离线/签名/设备绑定/吊销都要做 |
| 标书辅助 | 高 | Word/WPS 自动化兼容性风险最大 |
| 文件同步 | 中高 | 版本、Hash、缓存、断点、权限控制 |
| 项目管理 | 中 | 项目编号生成和服务端保存 |
| 设备库 | 中 | 设备分类、查询、维护 |
| 供货范围 | 中 | 表格编辑、导出、设备联动 |
| 报价文件 | 高 | 模板替换、价格权限、Word/PDF 导出 |
| 服务端后台 | 中 | Vben 可加快开发，但业务接口仍需完整开发 |
| 部门隔离 | 中高 | 后端和数据库必须强制控制 |
| 日志审计 | 中 | 客户端和服务端都要有日志 |

### 16.2 推荐团队配置

| 角色 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品/业务负责人 | 1 | 梳理投标业务流程和资料分类 |
| WPF 客户端开发 | 1-2 | 负责桌面端、Office/WPS 自动化 |
| 后端开发 | 1 | 负责 API、授权、文件、设备库、报价 |
| 前端后台开发 | 1 | 负责 Vben 后台管理界面 |
| 测试工程师 | 1 | 重点测试 Word/WPS、授权、同步、报价 |
| 运维/部署 | 0.5 | 服务端部署、备份、安全配置 |

## 18. 关键测试计划

### 17.1 Word/WPS 测试

| 测试项 | 说明 |
| --- | --- |
| Word 2019 插入 PDF | 每页图片插入，检查清晰度和分页 |
| Word 365 插入 PDF | 检查兼容性 |
| WPS 插入 PDF | 检查 COM 支持和稳定性 |
| 插入 Word 文件 | 保留格式/纯文本两种模式 |
| 插入大文件 | 50 页 PDF 性能测试 |
| 插入失败场景 | Word 未打开、文档只读、文件损坏 |

### 17.2 授权测试

| 测试项 | 说明 |
| --- | --- |
| 在线授权申请 | 申请、审批、返回授权 |
| 离线授权 | 申请文件、激活文件、导入激活 |
| 授权篡改 | 修改授权文件后应失效 |
| 设备变更 | 拷贝授权文件到其他电脑应失效 |
| 模块变更 | 服务端修改模块后客户端生效 |
| 授权过期 | 过期后限制模块使用 |

### 17.3 文件同步测试

| 测试项 | 说明 |
| --- | --- |
| 首次同步 | 全量下载 |
| 增量同步 | 只下载新增/更新文件 |
| 文件 Hash | 下载后校验一致性 |
| 文件作废 | 客户端提示作废 |
| 部门隔离 | PBU 无法下载 EBU 文件 |
| 网络中断 | 下载失败后可重试 |

### 17.4 报价测试

| 测试项 | 说明 |
| --- | --- |
| 价格权限 | 未授权不能查看价格 |
| 价格计算 | 数量、折扣、币种正确 |
| 模板生成 | 占位符替换正确 |
| 表格生成 | 供货范围表格格式正确 |
| PDF 导出 | 与 Word 内容一致 |
| 报价版本 | 多次报价版本清晰 |

## 19. 部署与运维建议

### 18.1 服务端部署

推荐部署组成：

Nginx / IIS
后端 API 服务
Vben Admin 静态页面
数据库 PostgreSQL / SQL Server
文件存储 MinIO / NAS
备份任务
日志采集

### 18.2 备份策略

| 数据 | 备份频率 |
| --- | --- |
| 数据库 | 每日备份 |
| 文件库 | 每日增量，每周全量 |
| 授权记录 | 每日备份 |
| 报价文件 | 每日备份 |
| 操作日志 | 每周归档 |

### 18.3 客户端更新

建议增加版本检查：

客户端启动
→ 检查服务端最新版本
→ 提示用户下载更新包
→ 更新包必须签名校验

一期可以不做自动更新，但建议至少支持手动更新提醒。

## 20. 风险清单与应对措施

| 编号 | 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Word/WPS 自动化不稳定 | 高 | 第一阶段 PoC，优先支持 Word，WPS 兼容模式 |
| R02 | PDF 插入导致文件过大 | 中 | DPI 选项、压缩模式、页数提醒 |
| R03 | 离线授权被复制 | 高 | 设备指纹绑定 + 授权文件签名 |
| R04 | 授权文件被修改 | 高 | RSA/ECDSA 数字签名验签 |
| R05 | 价格库泄露 | 高 | 价格不完整落地，服务端计算 |
| R06 | 部门数据串用 | 高 | 后端强制 department_code 校验 |
| R07 | 文件版本误用 | 中高 | 文件版本、Hash、作废状态、强制更新 |
| R08 | 报价模板格式失控 | 中高 | 模板规范、占位符校验、模板审核 |
| R09 | 离线项目编号冲突 | 中 | 离线只保存草稿，正式编号由服务端生成 |
| R10 | 服务端权限过大 | 中 | 角色权限分离、日志审计 |
| R11 | 客户端日志过多 | 低 | 2000 条归档，滚动日志 |
| R12 | 用户误操作 | 中 | 关键操作二次确认、操作撤销或作废 |

## 21. MVP 功能边界建议

### 20.1 一期必须做

- 客户端基础框架；

- 授权申请、激活、模块控制；

- 公告查看；

- 文件同步；

- 标书辅助插入；

- 项目管理；

- 设备库基础查询；

- 供货范围基础编辑；

- Excel 导出；

- 设置与日志；

- 供货范围和报价文件中文/英文导出；

- 服务端公告管理；

- 服务端授权管理；

- 服务端文件管理；

- 服务端设备库管理。

### 20.2 一期可以暂缓

- 完整价格策略；

- 报价审批流程；

- 完整报价文件模板系统；

- AI 技术查询；

- 多人协作；

- 在线编辑；

- CAD/DWG 支持；

- 手机端；

- 复杂统计报表。

## 22. 推荐实施顺序

1. 梳理业务流程和资料分类
2. 完成 Word/WPS 自动化 PoC
3. 完成授权签名 PoC
4. 搭建服务端 API 和后台框架
5. 开发文件库和同步机制
6. 开发客户端标书辅助模块
7. 开发项目管理模块（项目登记、修改、查询）
8. 开发设备库和供货范围模块
9. 开发日志与设置模块
10. 内部试用与问题修正
11. 增加报价模块
12. 扩展技术支持知识库

## 23. 最终建议

### 22.1 推荐保留的草稿设计

| 草稿设计 | 是否保留 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WPF + WPF UI + .NET 客户端 | 保留 | 适合 Windows 桌面办公软件 |
| Vue Vben Admin 服务端后台 | 保留 | 适合快速搭建中后台管理 |
| 单机使用者 + 授权模块 | 保留 | 符合当前使用场景 |
| 在线 + 离线授权 | 保留 | 能覆盖联网和离线场景 |
| 部门数据隔离 | 保留并强化 | 必须后端强制隔离 |
| 文件同步到本地 | 保留 | 支持离线标书辅助 |
| 价格相关模块授权 | 保留并强化 | 价格模块必须单独控制 |
| 日志 2000 条归档 | 保留并细化 | 可结合日志框架实现 |

### 22.2 需要调整的地方

| 原设想 | 建议调整 |
| --- | --- |
| 供货范围自动计算总价 | 若涉及价格，建议服务端计算，客户端不保存完整价格库 |
| WPS 与 Word 同等支持 | 一期优先 Word，WPS 标记为兼容模式 |
| 文件同步只描述下载 | 增加版本、Hash、作废、生效/失效日期 |
| 授权保存本地 | 必须增加数字签名和设备指纹绑定 |
| 项目编号本地保持 | 正式项目编号只能由服务端生成，离线只保存草稿 |
| 报价文件一期完整实现 | 建议放第二阶段，先完成供货范围和模板 PoC |

### 22.3 推荐结论

本项目建议按“稳妥分阶段”的方式推进。第一阶段一定要先验证 Word/WPS 自动化、PDF 插入、文件同步和授权签名。如果这些关键点验证通过，再进入 MVP 开发。

最终推荐建设路线：

投标助手 V1.0：标书辅助 + 文件同步 + 授权 + 项目管理（登记/修改/查询）+ 基础供货范围 + 中英文导出
投标助手 V1.5：报价模板 + 服务端价格计算 + 报价文件生成
投标助手 V2.0：技术知识库 + 装置库 + 证书库 + 标书条款响应

如果一期范围控制得当，本项目具有较高落地价值，并且可以逐步扩展为部门级投标与技术支持平台。

## 24. 附录：建议验收标准

### 23.1 客户端验收标准

| 模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 授权 | 在线/离线授权均可用，模块权限控制准确 |
| 公告 | 可接收、查看、标记已读、查看历史公告 |
| 文件同步 | 能按部门和权限同步文件，Hash 校验通过 |
| 标书辅助 | 可将 PDF、图片、Word、TXT 插入 Word，WPS 兼容模式可用 |
| 项目管理 | 可登记项目、修改项目、查询项目，并获得唯一项目编号 |
| 供货范围 | 可添加设备、数量、备注、自定义行，并按中文/英文导出 Excel/PDF |
| 日志 | 记录主要操作，超过阈值自动归档 |

### 23.2 服务端验收标准

| 模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 登录权限 | 管理员可登录，角色权限有效 |
| 部门隔离 | PBU/EBU 数据不能互相访问 |
| 公告管理 | 可发布、下架、按部门展示 |
| 授权管理 | 可审批、修改、吊销授权 |
| 文件管理 | 可上传、更新、作废、按版本管理文件 |
| 设备库管理 | 可维护设备信息并供客户端查询 |
| 项目管理 | 可查看项目管理信息 |
| 日志审计 | 可查看关键操作记录 |

## 25. 附录：后续可扩展方向

- 技术文件全文搜索；

- 标书条款自动响应；

- 证书有效期提醒；

- 装置选型助手；

- 产品参数对比；

- 历史项目复用；

- 报价审批流程；

- 项目中标/丢标分析；

- 多语言报价模板；

- AI 辅助技术问答；

- 与公司 ERP/CRM 集成；

- 与 OneDrive/SharePoint/NAS 文件库集成。