投标助手软件方案评估与完整建设方案（优化版）

版本：V1.2 优化版
优化日期：2026-04-28
依据：原修订版方案书 + 当前客户端/服务端 Docker 实施情况

# 目录

1. 优化结论

2. 修订清单

3. 系统定位与边界

4. 总体架构优化

5. 服务端 Docker 部署优化

6. 通信与安全优化

7. 授权体系优化

8. 部门隔离与数据库优化

9. 文件库与同步优化

10. 客户端模块优化

11. 服务端后台优化

12. API 接口优化

13. 中英文导出优化

14. 实施计划优化

15. 测试与验收优化

16. 运维备份优化

17. 风险与应对

18. MVP 边界

19. 后续扩展

# 1. 优化结论

原方案总体方向正确，适合立项和分阶段实施；需要优化的重点不是推翻方案，而是将可选项收敛为可执行路线，并补齐 Docker 部署、安全通信、授权闭环、数据隔离、文件同步和验收标准。

客户端路线保留：WPF + WPF UI + .NET 8 + MVVM。

服务端路线明确为：ASP.NET Core Web API + Vue Vben Admin 后台 + PostgreSQL + MinIO + Nginx + Docker Compose。

授权模块按“服务端私钥签名、客户端公钥验签”实现，绑定部门、设备、模块和有效期。

价格数据原则上不完整落地客户端，报价计算和敏感价格策略保留在服务端。

一期目标应聚焦 PoC + MVP，避免一次性实现完整投标自动生成和复杂审批。

# 2. 修订清单

| 优化项 | 原方案不足 | 优化后方案 |
| --- | --- | --- |
| 技术选型 | 后端、数据库、文件存储保留多个可选项，实施时容易分歧。 | 一期固定为 .NET 8 Web API、PostgreSQL、MinIO、Nginx、Docker Compose。 |
| 服务端表述 | “服务端采用 Vue Vben Admin”容易误解为没有后端 API。 | 明确服务端由 API、Admin、数据库、对象存储、反向代理和备份任务组成。 |
| 安全通信 | 提出 HTTPS + 请求签名，但缺少规则。 | 补充 HTTPS 强制、Bearer Token、HMAC-SHA256 签名、timestamp、nonce 防重放。 |
| 授权体系 | 缺少授权状态机、吊销、离线天数边界。 | 补充 pending/active/expired/revoked/changed 状态、吊销列表和周期性在线校验。 |
| 文件同步 | 仅列出接口，缺少 Manifest、Hash、失效策略。 | 补充同步 Manifest、SHA-256、版本、生效/失效、断点下载和同步结果上报。 |
| 章节编号 | 后半部分存在 16/17/18 等编号错位。 | 重新整理章节编号和实施、测试、运维章节。 |

# 3. 系统定位与边界

系统定位为“本地投标辅助工作台 + 服务端资料与授权管理平台”，不是全自动投标文件生成系统。

## 3.1 一期边界

必须实现：授权、公告、文件同步、标书辅助、项目管理、供货范围基础编辑、设置与日志。

报价模块一期可先做模板和接口骨架，完整价格策略放到第二阶段。

客户端不做复杂用户体系，但服务端后台必须有账号、角色和部门权限。

离线时允许使用已缓存资料、项目草稿和无价格供货范围；正式编号、价格计算、报价生成必须联网。

# 4. 总体架构优化

| 层级 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | WPF + WPF UI + .NET 8 | 本地桌面端，负责 Word/WPS 辅助、缓存、授权校验、导出和日志。 |
| 本地缓存 | SQLite + 文件缓存 | 保存授权、文件索引、公告历史、项目草稿、同步记录和日志索引。 |
| 后端 API | ASP.NET Core Web API | 提供授权、公告、文件、设备库、项目、供货范围、报价接口。 |
| 后台管理 | Vue Vben Admin | 管理员维护账号、部门、授权、公告、文件库、设备库、模板和报价记录。 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 | 结构化数据存储，所有核心表带 department_code。 |
| 文件存储 | MinIO | 技术文件、商务文件、资质文件、模板文件、生成文件和附件。 |
| 网关 | Nginx | HTTPS 入口、HTTP 跳转、API 反代和 Admin 静态站点。 |

# 5. 服务端 Docker 部署优化

为满足后期迁移要求，服务端应全部通过 Docker Compose 部署。迁移时重点迁移 Compose 文件、.env、证书、PostgreSQL 数据卷、MinIO 数据卷和源码/镜像版本。

| 容器 | 职责 | 持久化/注意事项 |
| --- | --- | --- |
| nginx | 统一 HTTPS 入口、反向代理、后台入口 | 挂载证书目录；HTTP 仅 301 跳转 HTTPS。 |
| api | 后端业务接口 | 无状态；通过环境变量注入数据库、MinIO、签名密钥和授权私钥。 |
| admin | 后台管理前端 | 构建后的静态文件容器；后续迁入 Vue Vben Admin 官方项目。 |
| postgres | 数据库 | postgres_data 卷；每日备份。 |
| minio | 对象存储 | minio_data 卷；对象同步备份。 |

## 5.1 环境变量优化

| 变量 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| POSTGRES_PASSWORD | 数据库密码 | 生产环境随机生成，禁止使用默认值。 |
| MINIO_ROOT_PASSWORD | MinIO 管理密码 | 生产环境随机生成，禁止使用默认值。 |
| TENDERASSISTANT_CLIENT_TOKEN | 客户端 API Token | 生产环境替换并支持轮换。 |
| TENDERASSISTANT_CLIENT_SIGNING_SECRET | HMAC 请求签名密钥 | 只保存在服务端和受控客户端配置中。 |
| TenderAssistant__Licensing__PrivateKeyPem | 授权签名私钥 | 只允许服务端持有，禁止进入客户端。 |

# 6. 通信与安全优化

所有客户端与后台访问均走 HTTPS；HTTP 只做跳转。

业务 API 请求必须携带 Bearer Token。

客户端请求增加 X-TA-Timestamp、X-TA-Nonce、X-TA-Signature。

签名算法采用 HMAC-SHA256，签名原文为 METHOD、PATH、TIMESTAMP、NONCE、BODY 的规范化组合。

服务端校验时间窗口，拒绝过期请求和重复 nonce，降低重放风险。

生产证书必须替换自签名证书，客户端不得忽略证书错误。

# 7. 授权体系优化

| 授权状态 | 含义 | 客户端行为 |
| --- | --- | --- |
| pending | 待审批 | 仅允许查看申请状态。 |
| active | 有效 | 开放已授权模块。 |
| expired | 过期 | 关闭授权模块，提示重新申请。 |
| revoked | 吊销 | 立即关闭授权模块并记录安全日志。 |
| changed | 授权模块或期限变更 | 在线校验后刷新本地授权。 |

## 7.1 在线授权流程

客户端采集申请人、部门编码、设备指纹和申请模块。

客户端通过 /api/license/apply 提交在线申请。

服务端审批后签发授权文件，使用 RSA/ECDSA 私钥签名。

客户端收到授权文件后用公钥验签，验证设备和部门是否匹配。

客户端周期性调用 /api/license/check 校验授权状态、吊销状态和模块变更。

## 7.2 离线授权流程

客户端导出离线授权申请文件。

管理员在后台导入申请文件并生成离线激活文件。

客户端导入离线激活文件，本地验签后保存。

离线授权必须限制最大离线天数，超过后要求联网校验。

# 8. 部门隔离与数据库优化

部门隔离必须由服务端和数据库共同保证，不能只靠前端菜单隐藏。

| 数据对象 | 必须字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 公告 | department_code | 按部门发布，可允许 ALL 表示全体。 |
| 授权 | department_code, device_fingerprint | 授权文件绑定部门和设备。 |
| 文件库 | department_code, file_hash, version_no | 同部门同文件版本唯一。 |
| 设备库 | department_code | 后端按部门过滤。 |
| 项目 | department_code, project_no | project_no 服务端生成且全局唯一。 |
| 供货范围 | department_code, project_no | 必须绑定项目。 |
| 报价 | department_code, project_no | 价格权限和报价记录按部门隔离。 |

一期采用单库单 Schema + department_code + 后端强制过滤。

后期价格敏感度提高时，可升级 PostgreSQL Row Level Security 或独立 Schema。

所有敏感表增加 created_by、created_at、updated_by、updated_at、deleted_at、row_version。

# 9. 文件库与同步优化

| Bucket/目录 | 内容 |
| --- | --- |
| technical-files | 技术资料 |
| business-files | 商务资料 |
| qualification-files | 资质文件 |
| templates | 报价模板、供货范围模板 |
| generated-files | 生成的报价文件和导出文件 |
| announcement-attachments | 公告附件 |

## 9.1 同步 Manifest 字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| file_id | 文件编号 |
| file_name | 文件名 |
| category | 文件分类 |
| department_code | 适用部门 |
| version_no | 版本号 |
| file_hash | SHA-256 |
| size | 文件大小 |
| status | active/deprecated |
| effective_time / expire_time | 生效与失效时间 |
| download_url | 下载路径或短期 URL |

客户端只下载缺失、Hash 不一致或版本落后的文件。

下载完成后必须校验 Hash，再更新本地索引。

服务端保留历史版本，客户端对失效文件先标记不可用，再清理。

# 10. 客户端模块优化

| 模块 | 优化后一期范围 |
| --- | --- |
| 首页/工作台 | 服务器连接、授权状态、公告摘要、同步状态、最近项目、快捷入口。 |
| 授权中心 | 在线授权、在线校验、离线申请导出、离线授权导入、本地验签。 |
| 公告通知 | 列表、详情、已读、重要公告、附件入口。 |
| 标书辅助 | 分类树、文件列表、预览、Word 插入、PDF 转图片插入、日志。 |
| 项目管理 | 登记、草稿、查询、详情、修改、归档、服务端编号。 |
| 供货范围 | 设备查询、清单编辑、自定义行、中英文导出、无价格离线草稿。 |
| 报价文件 | 模板选择、服务端计算、Word/PDF 生成、版本和作废记录。 |
| 设置与日志 | 服务地址、缓存目录、授权状态、日志查询、诊断包导出。 |

# 11. 服务端后台优化

后台管理建议正式迁入 Vue Vben Admin 官方项目结构，而不是自建零散页面。当前可先保留 Vue 管理端骨架，后续替换为 Vben Admin monorepo。

| 后台模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 账号与角色 | 管理员、授权管理员、文件管理员、设备库管理员、项目管理员、审计员。 |
| 公告管理 | 发布、下架、置顶、附件、已读统计。 |
| 授权管理 | 申请审批、模块配置、离线授权、吊销、校验日志。 |
| 文件库管理 | 分类、上传、版本、生效/失效、Hash、权限。 |
| 设备库管理 | 分类、产品、规格、中英文描述、价格权限。 |
| 项目与报价 | 项目查询、报价记录、模板管理、生成文件。 |
| 系统审计 | 登录、授权、价格、文件下载、项目修改审计。 |

# 12. API 接口优化

| 模块 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 授权 | POST /api/license/apply | 在线授权申请 |
| 授权 | POST /api/license/check | 在线授权校验 |
| 授权 | POST /api/license/offline-request | 离线授权申请上传 |
| 授权 | POST /api/license/offline-activate | 离线激活结果导入 |
| 授权 | GET /api/license/modules | 查询授权模块 |
| 公告 | GET /api/announcements | 公告列表 |
| 公告 | POST /api/announcements/{id}/read | 标记已读 |
| 文件 | GET /api/files/sync-list | 同步清单 |
| 文件 | GET /api/files/{id}/download | 文件下载 |
| 文件 | POST /api/files/sync-result | 同步结果上报 |
| 项目 | POST /api/projects | 创建项目并生成编号 |
| 项目 | GET /api/projects/{projectNo} | 项目详情 |
| 项目 | PUT /api/projects/{projectNo} | 修改项目 |
| 供货范围 | POST /api/supply-scope | 保存供货范围 |
| 报价 | POST /api/quotation/calculate | 报价计算 |
| 报价 | POST /api/quotation/generate | 报价文件生成 |

# 13. 中英文导出优化

| 对象 | 中文导出 | 英文导出 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货范围 | 中文表头、中文产品名、中文规格 | 英文表头、英文产品名、英文规格 | 缺少英文描述时提示。 |
| 报价文件 | 中文报价模板 | 英文或双语报价模板 | 模板占位符统一。 |
| 项目清单 | 中文字段名 | 英文字段名 | 文件名标记 CN/EN。 |

建议文件命名：PBU-AFR-2026-00001_供货范围_CN.xlsx；PBU-AFR-2026-00001_Scope_of_Supply_EN.xlsx；PBU-AFR-2026-00001_Quotation_EN.pdf。

# 14. 实施计划优化

| 阶段 | 目标 | 交付物 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：技术验证 PoC | 验证 Word/WPS、PDF 插入、授权签名、HTTPS 通信 | 客户端壳、授权 PoC、Docker 服务端基线 | 能运行、能授权、能插入文件。 |
| 阶段二：MVP | 公告、文件同步、标书辅助、项目管理、设备查询、供货范围 | 客户端主功能、后台基础管理、数据库表结构 | 内部真实项目可试用。 |
| 阶段三：报价增强 | 报价计算、报价模板、报价文件生成、报价记录 | 报价 API、模板库、导出文件 | 报价可追溯且权限受控。 |
| 阶段四：知识库增强 | 历史项目复用、技术知识库、智能检索、统计报表 | 知识库和报表模块 | 提升复用和分析能力。 |

# 15. 测试与验收优化

| 测试类别 | 重点 |
| --- | --- |
| Word/WPS | Word 2019、Word 365、WPS；PDF 50 页；只读文档；损坏文件；大文件取消。 |
| 授权 | 在线、离线、篡改、跨设备、过期、吊销、模块变更。 |
| 同步 | 首次同步、增量同步、Hash 校验、断点下载、失效文件。 |
| 项目 | 编号唯一、草稿、修改、归档、跨部门隔离、查询性能。 |
| 报价 | 服务端计算、模板占位符、Word/PDF 输出、版本、作废。 |
| 安全 | HTTPS、Token、HMAC 签名、防重放、越权访问、审计日志。 |
| 部署 | 容器重启、备份恢复、迁移到新服务器、证书替换。 |

# 16. 运维备份优化

| 对象 | 频率 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 每日全量，必要时 WAL | 定期恢复演练。 |
| MinIO | 每日对象同步或增量备份 | Hash 校验一致。 |
| .env 与证书 | 变更即备份 | 加密离线保存。 |
| Docker 镜像/源码 | 每次发布 | 保留最近 5 个版本。 |
| 日志 | 每日归档 | 可检索授权、价格、文件下载、项目修改。 |

# 17. 风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Word/WPS 自动化不稳定 | 高 | 先做 PoC；Word 优先；WPS 兼容模式；插入任务支持取消和日志。 |
| 离线授权复制或篡改 | 高 | 签名、设备绑定、部门绑定、到期时间、离线天数和吊销校验。 |
| 价格数据泄露 | 高 | 完整价格库不落地；服务端计算；按项目缓存报价结果。 |
| 部门数据串用 | 中高 | 后端强制 department_code；数据库约束；审计日志。 |
| 文件版本误用 | 中高 | Manifest、Hash、生效/失效状态和同步提醒。 |
| Docker 迁移遗漏 | 中 | 明确卷、.env、证书、备份恢复流程并定期演练。 |

# 18. MVP 边界

| 必须做 | 暂缓做 |
| --- | --- |
| 授权、公告、文件同步、标书辅助、项目管理、供货范围基础功能 | 完整投标文件全自动生成 |
| Docker 服务端、HTTPS、PostgreSQL、MinIO、后台基础管理 | 高可用集群和复杂运维平台 |
| Word 插入、PDF 转图片插入、基础预览 | 复杂模板自动排版和多人协同 |
| 服务端报价计算接口和模板骨架 | 复杂折扣审批和价格策略引擎 |

# 19. 后续扩展

正式迁入 Vue Vben Admin 官方 monorepo，完善登录、角色、菜单和权限。

引入 PostgreSQL Row Level Security，加强部门强隔离。

增加技术支持知识库、历史项目复用和智能检索。

增加报价审批、价格版本、折扣策略和报价分析报表。

增加客户端自动更新、签名安装包和版本回滚。

—— 文档结束 ——